ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, пр. Незалежності,5, м. Долина, 77500; код за ЄДРПОУ – 43436142; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
 -  Код за ДК 021:2015  -71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (Проведення технагляду: «Реконструкція дощової та господарсько-побутової каналізації по вул. Чорновола та вул. Молодіжна в м. Долина Івано-Франківської області».
3. Ідентифікатор закупівлі: 
 UA-2026-06-26-009970-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради 
        Проведення технагляду: «Реконструкція дощової та господарсько-побутової каналізації по вул. Чорновола та вул. Молодіжна в м. Долина Івано-Франківської області»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,
ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

Обов’язки спеціалістів по технічному нагляду:

1) проводить перевірку:

- наявності у підрядника, який здійснює виконання робіт по Об’єкту, документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, обладнання, устаткування на їх відповідність державним будівельним нормам та правилам, іншим нормативам та стандартам, граничним показникам вартості тощо, що використовуються (здійснюються) під час реконструкції Об’єкту, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- наявності у підрядника, який здійснює виконання робіт по Об’єкту документів, складених з урахуванням вимог діючого законодавства України (копій розрахункових накладних, специфікацій, калькуляцій, тощо), що підтверджують вартість придбаних матеріалів, виробів, обладнання, устаткування, конструкцій;

- відповідності виконаних робіт по Об’єкту, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- відповідності обсягів та якості виконаних робіт по Об’єкту дефектному акту, технічному завданню;

- виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

2) веде облік обсягів прийнятих і оплачених робіт, а також робіт, виконаних з недоліками;

3) здійснює перевірку відповідності кількості, обсягів і вартості виконаних підрядником, який виконує роботи по Об’єкту, відображених в актах приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат, відомість ресурсів, на відповідність дефектному акту, укладеним договором на виконання робіт по Об’єкту, вимогам ДБН та нормативам, які діють у галузі будівництва.

4) проводить разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів, про що складається відповідний акт;

5) повідомляє підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

6) оформлює акти послуг, виконаних з недоліками;

7) бере участь у проведенні перевірки:

- органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

8) виконує інші функції, пов’язані з технічним наглядом з виконання робіт по Об’єкту.

9) бере участь у роботі комісії під час складання Акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

10) самостійно проводить контрольні обміри на Об’єкті.

Посилання на закупівлю робіт та технічна специфікація по об’єкту: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-16-005010-a
Термін виконання — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. 
5. Розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено рішенням від 16.12.2024 № 3021-50/2024 м. Долина « Про програму Екологічні заходи на 2025-2027роки».
6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  242 195,00 грн ( Двісті сорок дві тисячі сто дев’яносто пять грн 00 коп.) з ПДВ. 
7. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.

